Homeponics System

Abteilung:	IT
Jahrgang	5BHIT
Team:	Matthias Schwebler, Ramin Bahadoorifar, Samuel Schober, Konrad Kelc
Betreuer:	Gottfried Koppensteiner, Markus Schabel

Ausgangslage (400)
Aquaponic ist ein Verfahren, welches die Aufzucht von Fischen (Aquakultur) mit der Aufzucht von Nutzpflanzen (Hydrokultur) verbindet. Da in Österreich eine magere Marktsituation vorherrscht, und der globale Trend immer mehr in Richtung umweltfreundlicher Ökosysteme neigt, bietet dieses Projekt eine ideale Vermarktungschance in Österreich.

Subthemen (800)
Samuel Schober (Product Owner):
Erstellen einer Corporate Identity, Corporate Design, Homepage, Markstudie, Marketing, Inhalte/Kundenhandbücher der Webapp. Kooperation mit Kunden/Projektpartner
Matthias Schwebler:
Ansteuerung der Sensoren und Aktoren, über einen SBC, sowie Übermittlung der erhaltenen Daten an einen zentralen Server.
Ramin Bahadoorifar:
Entwickeln eines Front- und Backends der Webapplikation, welche für das Anzeigen der Sensordaten und das Steuern der Aktoren zuständig ist. Usermanagement (Registrierung/Login).
Konrad Kelc:
Erstellung der Datenbank für die Erfassung und Evaluierung der Sensordaten. Aufbau des
Aquaponic Systems, Einbau der Hardware und Elektronik (Sensoren , Steuergeräte zum SBC).

Zielsetzung (400)
Es soll eine vollautomatisierte Lösung für ein Aquaponic-System für Haushalte als Prototyp geschaffen werden. Diese beinhaltet einerseits eine geeignete Konstruktion die sowohl das Aquarium und die Hydrokultur enthält als auch die entsprechende Überwachung und Regelung des Systems.

Geplantes Ergebnis der individuellen Themenstellung (400)
SS:
Corporate Identity, Corporate Desgin, Homepage, Kundenhandbücher, Webapp-Inhalte.
MS:
Ein Programm (SBC) zur, Ablesung der Sensordaten (Aktoren), deren Übertragung an den Server.
RB:
Webapp: Sensor-Daten u. Meldungen anzeigen, Aktoren steuern, Einrichtung eines Zentralservers.
KK:
Datenbank mit evaluierten Daten, Planung u. Aufbau des Aquaponic Systems mit eingebauter Hardware.
24. 9. 2016	Evaluation Sprint abgeschlossen
30.09.2016	Corporate Identity, konzeptionelle Planung des Systems, Mockups der Web-App
21.10.2016	Ablesen der Temperatur, Werbeauftritt
11.11.2016	Ablesen der restlichen Sensoren
1. 1. 2017	Prototyp der Web-App, Ansteuerung der Aktoren
20.1.2017	Automatische Übermittlung aller Daten der Sensoren, Web-App finalisiert
28.2.2017	Testen abgeschlossen
10.3.2017	Zusammenbau und Finalisierung des Systems